办公室装修工程合同

合同编号：_________

甲方（发包方）：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

联系方式：____________________

乙方（承包方）：

名称：________________________

资质证书编号：________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

联系方式：____________________

第一条：工程概况

1.1、工程名称：办公室装修工程

1.2、工程地点：

1.3、施工面积：________平方米（以实测为准）

1.4、承包范围（包括但不限于）：

• 拆除工程：原墙体/地面/天花拆除

• 水电改造：强电线路布置、弱电系统预埋

• 装修工程：墙面涂料、地面铺装、隔断安装

• 配套设施：照明系统、空调系统、消防设施

• 其他：________________________（详见附件《工程量清单》）

第二条：工期要求

2.1、开工日期：______年______月______日

2.2、竣工日期：______年______月______日（总工期：______日历天）

2.3、工期顺延情形：

• 因甲方未按时提供施工条件延误的

• 不可抗力导致停工超过48小时的

• 政府政策性停工或重大活动管制期间

第三条：合同价款与支付方式

3.1、合同总价：人民币（大写）元整（￥）

• 含税类型：□增值税专用发票 □普通发票

• 计价方式：□固定总价包干 □综合单价按实结算

3.2、付款阶段：

1. 预付款：合同签订后3日内支付总价款的30%

2. 进度款：隐蔽工程验收合格后支付40%

3. 尾款：竣工验收合格并移交资料后15日内支付25%

4. 质保金：剩余5%作为质量保证金，保修期满后无息返还

第四条：工程质量标准

4.1、执行标准：

• 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2023）

• 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）

• 消防验收规范：符合应急管理部2023年修订标准

4.2、材料要求：

• 乙方采购材料需提前3日向甲方提供样品确认

• 禁止使用国家明令淘汰的装修材料

第五条：验收与整改

5.1、分阶段验收节点：

• 水电隐蔽工程验收

• 防水工程闭水试验

• 中期工程进度验收

• 竣工验收（需取得消防验收合格证明）

5.2、竣工验收后，乙方需提供：

• 全套竣工图纸（含电子版）

• 主要材料质检报告及合格证

• 水电隐蔽工程影像资料

• 质量保修书

第六条：双方权利义务

甲方责任：

• 开工前办理施工许可证等审批手续

• 提供施工场地及水电接入点

• 及时确认工程变更签证

乙方责任：

• 严格按图施工并做好安全防护

• 承担施工人员工伤保险

• 竣工后清理现场建筑垃圾

第七条：违约责任

7.1、逾期违约金：

• 乙方逾期竣工：按每日合同总价的0.1%计付

• 甲方逾期付款：按同期LPR利率的1.5倍计息

7.2、质量不达标处理：

• 乙方需无偿返工直至合格

• 造成损失超合同价20%的，甲方有权解除合同

第八条：争议解决

因履行本合同发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条：其他条款

9.1、本合同未尽事宜，可签订补充协议

9.2、合同附件与正本具有同等法律效力，包括：

• 附件一：《施工图纸》（签章版）

• 附件二：《工程预算明细表》

• 附件三：《材料品牌确认单》

9.3、本合同一式陆份，双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：         乙方（盖章）：

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

签订日期：______年______月______日

特别提示：

1. 本合同需与《安全生产责任书》同步签署

2. 建议办理合同备案（如需申请装修补贴）

3. 质保期按《建设工程质量管理条例》执行，基础工程5年，装修工程2年

（注：实际使用时需根据项目具体情况调整条款，建议由专业律师审核）