店面装修合同

合同编号：_________

签订地点：_________

签订日期：_________

甲方（发包方）：

名称：_________________________

法定代表人：___________________

联系地址：_____________________

联系电话：_____________________

乙方（承包方）：

名称：_________________________

资质证书编号：_________________

联系地址：_____________________

联系电话：_____________________

第一条：工程概况

1.1、装修地址：_________市_________区_________街道_________号

1.2、建筑面积：平方米（以实际测量为准）

1.3、装修性质：□整体改造 □局部翻新 □其他

1.4、预计开工日期：_________年_________月_________日

1.5、预计竣工日期：_________年_________月_________日

第二条 工程内容

乙方承包范围包含且不限于以下项目：

（1）原装修拆除工程：包括但不限于旧墙体、地面、天花板的拆除及建筑垃圾清运；

（2）基础工程：新砌墙体采用_________材质，墙面抹灰平整度误差≤3mm/2m；

（3）水电工程：所有管线暗埋施工，强电线路使用_________品牌国标铜芯线，弱电线路单独套管；

（4）防水工程：卫生间、厨房等湿区采用_________品牌防水涂料，闭水试验不少于48小时；

（5）装饰工程：地面铺装_________材质（规格_________mm×mm），墙面采用_________工艺处理；

（6）消防工程：按《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017标准施工，提供消防验收合格文件；

（7）空调及新风系统：设备型号，出风口噪音值≤45分贝。

第三条 工程造价及支付方式

3.1、本合同总价款为人民币_________元（大写：_________），该价格包含人工费、材料费、机械使用费、管理费及税金。

3.2、付款进度：

• 合同签订后3日内支付30%预付款；

• 隐蔽工程验收合格后支付40%进度款；

• 全部工程竣工验收合格后7日内支付25%尾款；

• 剩余5%作为质保金，自验收合格之日起满12个月无质量问题后支付。

第四条 质量与验收标准

4.1、施工质量须符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，所有材料需提供出厂合格证明及环保检测报告。

4.2、关键节点验收：

（1）水电隐蔽工程验收：在封闭前3日书面通知甲方；

（2）防水工程验收：闭水试验须有甲方或物业人员见证；

（3）竣工验收：乙方需提供完整的竣工图纸及设备保修证书。

第五条 双方权利义务

甲方责任：

5.1、办理物业装修审批手续，承担相关押金及手续费；

5.2、提供施工期间水电接入点，水电费由_________方承担；

5.3、对乙方提交的施工方案应在3个工作日内确认。

乙方责任：

5.4、施工人员须佩戴工作证，每日收工前清理现场建筑垃圾；

5.5、采取必要措施降低施工噪音（早8:00-晚18:00作业）；

5.6、为施工人员购买意外伤害保险，保险单复印件交甲方备案。

第六条 违约责任

6.1、工期延误：因乙方原因每延误一日，按合同总价0.1%支付违约金；

6.2、材料造假：发现偷换品牌材料，乙方需无偿更换并支付合同总价10%违约金；

6.3、单方解约：无正当理由解除合同，违约方需赔偿守约方合同总价20%损失。

第七条 特别约定

7.1、设计变更：甲方要求重大变更导致费用增加超过5%的，需另行签订补充协议；

7.2、质量保修：防水工程保修5年，水电工程保修3年，其他项目保修2年；

7.3、争议解决：协商不成时，提交_________仲裁委员会仲裁。

甲方（盖章）：

法定代表人签字：_________

日期：_________

乙方（盖章）：

法定代表人签字：_________

日期：_________

附件清单：

1. 装修设计平面图（双方签字版）

2. 主要材料品牌明细表

3. 施工进度计划表

4. 安全施工承诺书

（正文共_________页，附件共_________页，本文本涂改无效）

注意事项：

1. 签订前务必查验乙方《建筑业企业资质证书》原件；

2. 建议对5000元以上材料进行进场验收并留存样品；

3. 工程款支付建议采用对公转账并备注用途。