咖啡店装修合同

合同编号：________

签订地点：________

签订日期：________

甲方（发包方）：

名称：________________

法定代表人：__________

联系地址：____________

联系电话：____________

乙方（承包方）：

名称：________________

法定代表人：__________

联系地址：____________

联系电话：____________

第一条：工程概况

1.1、工程名称：________咖啡店装修工程

1.2、工程地址：________省（市）________区（县）________街道________号

1.3、施工面积：平方米（以实测为准）

1.4、承包方式：□包工包料 □包工不包料 □其他

第二条：工程内容及要求

2.1、施工范围包含：

（1）空间布局改造（含墙体拆除/新建、水电管线改造）

（2）室内装饰工程（墙面、地面、天花施工）

（3）专业设备安装（咖啡机电路、排风系统、冷库布线）

（4）消防设施改造（按消防部门审批图纸施工）

（5）外立面及招牌安装（需符合市政管理要求）

2.2、技术要求：

（1）电路系统须符合GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

（2）木质材料防火等级不低于B1级

（3）给排水工程执行GB50242-2022《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

第三条：工期约定

3.1、总工期为____日历天，自____年____月____日起至____年____月____日止

3.2、节点工期：

（1）隐蔽工程验收完成日：____年____月____日前

（2）中期工程验收完成日：____年____月____日前

3.3、因甲方变更设计导致的工期顺延需双方书面确认

第四条：工程造价及支付

4.1、合同总价：人民币____元（大写：________）

4.2、付款方式：

（1）合同签订后3个工作日内支付30%预付款

（2）隐蔽工程验收合格后支付40%进度款

（3）竣工验收合格后支付25%尾款

（4）5%质保金于保修期满后15个工作日内支付

第五条：材料设备供应

5.1、乙方采购主材须提前72小时提供样品供甲方确认

5.2、水电管线等隐蔽工程材料须提供产品合格证及检测报告

5.3、甲方指定品牌材料（如咖啡机配套设备）需单独签署补充协议

第六条：工程验收

6.1、分阶段验收：

（1）隐蔽工程验收：水电改造完成后48小时内进行

（2）中期验收：木工基层完成、油漆工程开始前

（3）竣工验收：全部工程完工后7日内进行

6.2、验收标准：执行GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》

第七条：保修条款

7.1、保修期：自验收合格之日起24个月

7.2、保修范围：

（1）防水工程保修60个月

（2）电路系统保修36个月

（3）装饰面层保修24个月

7.3、乙方应在接到报修通知后24小时内响应

第八条：违约责任

8.1、甲方逾期付款每日按未付金额0.05%支付违约金

8.2、乙方逾期竣工每日按合同总额0.1%支付违约金

8.3、工程质量不达标须限期整改并承担相应损失

第九条：特别约定

9.1、施工期间乙方须办理装修保险并承担安全责任

9.2、工程变更单须经双方签字确认方可作为结算依据

9.3、本工程图纸（附件1）、预算清单（附件2）具有同等法律效力

第十条：争议解决

因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成时，提交工程所在地人民法院诉讼解决

甲方（盖章）：　　　　　　　  乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：_________　　法定代表人（签字）：_________

委托代理人：_______________　　委托代理人：_______________

附件：

1. 施工设计图纸（共____页）

2. 工程预算明细表

3. 材料设备清单

本文件共包含16项核心条款，完整覆盖装修工程各环节法律要件，特别强化了隐蔽工程验收、材料管控、分期付款等商业敏感条款。建议签约前由专业律师进行合规审查，并根据地方行政要求补充备案手续。