美容会所装修合同范本

合同编号：_________

签订地点：_________

签订日期：_________

甲方（发包方）：

名称：_________

法定代表人：_________

地址：_________

联系方式：_________

乙方（承包方）：

名称：_________

资质证书编号：_________

地址：_________

联系方式：_________

第一条：工程概况

1.1、工程名称：美容会所装修工程

1.2、工程地址：___________________________________________

1.3、施工面积：_________平方米

1.4、承包方式：□包工包料 □包工不包料（勾选并补充材料清单）

1.5、施工周期：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止

第二条：工程内容及标准

2.1、施工范围包括：

（1）拆除工程：原装修结构拆除、垃圾清运；

（2）基础工程：水电改造、防水处理、地面找平；

（3）装饰工程：墙面涂刷、吊顶安装、照明系统布置；

（4）功能区域：接待区、美容室、SPA房、卫生间专项施工；

（5）设备安装：美容仪器线路预埋、通风系统调试。

2.2、质量标准：

（1）符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）；

（2）环保指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2020）；

（3）隐蔽工程需经甲方现场验收后方可继续施工。

第三条：合同价款及支付方式

3.1、工程总造价：人民币_________元（大写：_________）

3.2、付款方式：

（1）预付款：合同签订后3日内支付总价款的30%；

（2）中期款：隐蔽工程验收合格后支付总价款的40%；

（3）尾款：工程竣工验收后7日内支付剩余30%。

第四条：双方权利义务

甲方义务：

4.1、提供施工场地、水电接入及物业协调；

4.2、对乙方提交的施工图纸、材料样品在3个工作日内确认；

4.3、按约定支付工程款项。

乙方义务：

4.4、出具详细施工图纸及材料清单（附件1）；

4.5、施工人员须持证上岗并购买工伤保险；

4.6、每日施工时间为8:00-18:00，避免噪音扰民；

4.7、工程保修期为24个月，自验收合格之日起计算。

第五条：工程变更

5.1、甲方需变更设计或增减项目时，应书面通知乙方；

5.2、变更导致的费用增减按实际工程量结算，工期相应顺延。

第六条：验收与交付

6.1、分阶段验收：水电改造、防水工程等隐蔽项目需单独签认；

6.2、竣工验收标准：

（1）所有项目符合设计图纸要求；

（2）空气质量检测报告（附件2）合格；

（3）设备调试运行正常。

6.3、乙方需提交竣工图纸、质保书及发票后方可结算尾款。

第七条：违约责任

7.1、乙方逾期竣工，每日按合同总价0.1%支付违约金；

7.2、甲方逾期付款，每日按未付金额0.05%支付滞纳金；

7.3、因施工质量问题导致返工，费用由乙方承担；

7.4、单方无故终止合同，需赔偿对方合同总价20%的违约金。

第八条：争议解决

8.1、履行合同发生争议时，双方协商解决；

8.2、协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条：其他约定

9.1、本合同未尽事宜可签订补充协议（附件3）；

9.2、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：_________

日期：_________

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：_________

日期：_________

附件清单：

1. 施工图纸及材料明细表

2. 室内环境检测报告

3. 补充协议（如有）

本合同依据《中华人民共和国民法典》第770-808条及最新行业规范拟定，建议签约前由专业律师审核。实际使用时应根据具体项目补充细节条款。