门市装修工程施工合同

合同编号：______

签订地点：______

签订日期：______

甲方（发包方）：

名称：________________________

法定代表人：__________________

联系地址：____________________

联系电话：____________________

乙方（承包方）：

名称：________________________

法定代表人：__________________

联系地址：____________________

联系电话：____________________

第一条：工程概况

1.1、工程名称：________________________

1.2、工程地址：________________________

1.3、施工面积：________________________

1.4、工程性质：□新装 □改建 □扩建

1.5、承包方式：□包工包料 □包工不包料

第二条：工程内容

2.1、施工范围：

（1）基础工程：________________________

（2）水电工程：________________________

（3）墙面工程：________________________

（4）地面工程：________________________

（5）其他：____________________________

2.2、主要材料清单（详见附件一）

2.3、设计图纸：采用□甲方提供方案 □乙方设计方案（附件二）

第三条：工期要求

3.1、总工期：______个自然日

3.2、开工日期：______年______月______日

3.3、竣工日期：______年______月______日

3.4、工期顺延情形：

（1）甲方未按时支付工程款

（2）不可抗力因素

（3）政府临时管制措施

第四条：合同价款及支付

4.1、暂定总价款：人民币（大写）______元（￥）

4.2、付款方式：

（1）首期款：合同签订后3日内支付30%

（2）中期款：隐蔽工程验收后支付40%

（3）尾款：竣工验收合格后7日内支付25%

（4）质保金：留取5%作为质保金，质保期满后结清

第五条：质量标准

5.1、执行《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2023）

5.2、特殊要求：________________________

5.3、环保标准：符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

第六条：验收流程

6.1、阶段验收：

（1）水电隐蔽工程验收

（2）防水工程闭水试验

（3）中期工程验收

6.2、竣工验收：

（1）乙方提前3日书面通知甲方

（2）验收通过后签署《工程验收单》

（3）未经验收擅自使用视为合格

第七条：双方权利义务

7.1、甲方责任：

（1）办理施工许可手续

（2）提供水电接入条件

（3）配合现场协调工作

7.2、乙方责任：

（1）保证施工人员持证上岗

（2）采取安全防护措施

（3）工完场清处理建筑垃圾

第八条：违约责任

8.1、逾期违约金：每逾期一日按合同总额0.1%计收

8.2、质量不达标：限期整改并承担检测费用

8.3、擅自终止合同：违约方赔偿守约方合同总额20%

第九条：特别约定

9.1、工程变更：双方签署《工程变更单》后方可实施

9.2、争议解决：向工程所在地人民法院提起诉讼

9.3、质保条款：防水工程5年，其他项目2年

第十条：附则

10.1、本合同未尽事宜可签订补充协议

10.2、本合同一式肆份，双方各执贰份

10.3、合同附件与本合同具有同等法律效力

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：_________ 法定代表人/授权代表：_________

日期：________________________ 日期：________________________

附件清单：

1. 主要材料品牌明细表

2. 施工设计图纸

3. 安全生产责任书

备注说明：

1. 本合同依据《中华人民共和国民法典》《住宅室内装饰装修管理办法》制定

2. 建议在签订前核对承包方《建筑业企业资质证书》

3. 建议对隐蔽工程进行全过程影像记录

4. 质保期内维修响应时间不得超过48小时

（注：实际签订时需根据具体项目补充完整附件内容，并建议由专业律师审核）