门市装修合同范本

合同编号：__________

甲方（发包方）：

名称：________________________

统一社会信用代码：____________

地址：________________________

联系人：______________________

联系方式：____________________

乙方（承包方）：

名称：________________________

统一社会信用代码：____________

地址：________________________

联系人：______________________

联系方式：____________________

第一条：工程概况

1.1、工程名称：门市装修工程

1.2、工程地址：

1.3、建筑面积：____________________平方米

1.4、承包范围：

• 设计施工一体化（含效果图设计、施工图深化）

• 基础工程（墙体拆除/新建、水电改造）

• 装饰工程（地面铺装、墙面处理、吊顶安装）

• 设备安装（照明系统、消防设施、空调系统）

• 竣工验收后垃圾清运及场地清洁

第二条：工程期限

2.1、开工日期：______年______月______日

2.2、竣工日期：______年______月______日（总工期______天）

2.3、工期顺延情形：

• 因甲方未按时支付工程款导致的延误

• 不可抗力因素（如自然灾害、政府管制）

• 甲方要求的设计变更或材料更换

第三条：合同价款及支付方式

3.1、合同总价：人民币（大写）____________元整（¥）

3.2、付款阶段：

• 第一期：合同签订后3日内，支付总价的30%作为预付款；

• 第二期：隐蔽工程验收合格后3日内，支付总价的40%；

• 第三期：竣工验收合格并移交场地后7日内，支付总价的27%；

• **质保金：剩余3%**自验收合格之日起满12个月无质量问题后支付。

第四条：双方权利义务

甲方义务：

4.1、提供房屋产权证明、消防审批文件等施工必要资料；

4.2、协调物业管理部门办理施工许可手续；

4.3、按约定时间进行工程验收并签署确认单。

乙方义务：

4.4、严格按照国家《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）施工；

4.5 采取安全防护措施并购买施工人员意外保险；

4.6 隐蔽工程需提前48小时通知甲方验收；

4.7 竣工后提供完整的管线改造图及设备使用说明书。

第五条：材料与设备管理

5.1、主材品牌清单：

• 地面瓷砖：________________（品牌/型号）

• 电线电缆：________________（国标等级）

• 消防器材：________________（需提供合格证明）

5.2、材料验收：乙方采购的材料需经甲方现场确认后方可施工。

第六条：工程变更

6.1、甲方要求的设计变更须以书面形式提出，乙方在收到变更通知后3日内提交变更报价；

6.2、单次变更费用超过合同总价5%的，双方需另行签订补充协议。

第七条：验收与质保

7.1、验收标准：

• 分项工程（水电、防水）完成后进行阶段性验收；

• 整体工程验收依据双方确认的效果图及施工清单；

7.2、质保条款：

• 防水工程质保期5年；

• 水电工程质保期3年；

• 其他项目质保期2年。

第八条：违约责任

8.1、甲方逾期付款：每逾期一日按未付款金额的0.05%支付违约金；

8.2、乙方逾期竣工：每逾期一日按合同总价的0.1%支付违约金；

8.3、工程质量不达标：乙方需无条件返工并承担因此产生的所有费用。

第九条：争议解决

9.1、本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；

9.2、协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：　　　　　　　         乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：_________　　法定代表人/授权代表：_________

签署日期：______年______月______日

附件清单：

1. 施工图纸（含效果图、平面图、水电定位图）

2. 主材品牌及价格明细表

3. 安全生产责任书

（注：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。）

特别说明：

• 本合同已包含《民法典》第770-787条关于承揽合同的强制性规定；

• 装修涉及消防改造的，需另行向当地住建部门报备；

• 建议双方在签约前核查承包方资质（建筑装饰工程专业承包资质二级以上）。